BEATRIZ DE TOLEDO LUGARI COSTA 2º DS FATEC  
BRUNA LETICIA MONTEIRO SANTOS  
LEONARDO KALLIEL DE SOUZA GONÇALVES  
RODOLFO SOUZA MENEZES  
VÍCTOR PAVANELLO AMADO

**PLANEJAMENTO PROJETO CHAMADAS ETEC (SCRUM)**

**Scrum Master de cada semana**

**25/10 - Bruna**

• Modelo conceitual

• Modelo Lógico

**08/11 - Leonardo**

• Modelo Físico

• Dicionário de Dados

**22/11 - Rodolfo**

• Login de telas

• Quadro de horários

• Alterações na sequência de telas

**Cronograma das tarefas**

Tabela

Descrição gerada automaticamente

**Planning Poker (Dificuldade de cada tarefa)**

- Corrigir a modelagem física e conceitual = 1  
- Desenvolver modelagem física = 3  
- Desenvolver Dicionário de Dados = 3  
- Desenvolver a Tela de Login = 5  
- Desenvolver a Tela de Quadro de Horário = 5  
- Alterar a Sequência de Telas = 2